Chatbot RAG Médéric

Assistant IA École Hôtelière  |  PRD v1.1 — Avril 2026

| Champ | Détail |
| --- | --- |
| Slug | chatbot-rag-mederic |
| Statut | Production ✅ |
| PM | Yanisse Kemel — École Hôtelière Médéric |
| Date | Avril 2026 |
| Labels | pm:feature-request ¦ winning:high ¦ priority:now |
| Version | 1.1 — Améliorée |

# 1. Problem Statement

L'École Hôtelière Médéric reçoit chaque semaine des dizaines de questions identiques de la part de trois profils distincts — élèves, professeurs, visiteurs externes. Ces questions portent sur les formations disponibles, les modalités de candidature, le règlement intérieur, les chiffres clés et les informations pratiques.

L'équipe administrative traite ces demandes manuellement, une par une, pendant les heures de bureau uniquement. En dehors de ces horaires — soirées, week-ends, vacances scolaires — les questions restent sans réponse. Les candidats potentiels qui ne trouvent pas l'information immédiatement abandonnent avant même de contacter l'école.

## Signaux de douleur identifiés

- Questions répétitives chronophages — mêmes réponses données plusieurs fois par jour

- Zéro disponibilité hors heures de bureau pour 750+ apprentis et visiteurs externes

- Candidats externes sans réponse immédiate = friction à l'entrée = perte de prospects

- Informations parfois contradictoires selon l'interlocuteur — pas de source unique de vérité

- Aucune capitalisation — chaque réponse repart de zéro, rien n'est documenté automatiquement

# 2. User Stories (Format INVEST)

Ajout v1.1 — Critères INVEST ajoutés pour rendre chaque story indépendamment testable.

## Élève

| User Story | Critère d'acceptation | INVEST |
| --- | --- | --- |
| En tant qu'élève, je veux poser une question sur le règlement intérieur à n'importe quelle heure, afin d'obtenir une réponse immédiate sans attendre le lendemain matin | Réponse en < 5s, disponible 24h/24, sourcée depuis le règlement | Indépendante, Testable, Valeur claire |
| En tant qu'élève, je veux que le chatbot cite exactement l'article qui répond à ma question, afin de pouvoir m'y référer officiellement en cas de litige | Chaque réponse contient (Source : règlement intérieur) + contenu verbatim | Testable, Valeur claire, Estimable |
| En tant qu'élève, je veux être redirigé vers le bon contact quand le chatbot ne sait pas répondre, afin de ne jamais rester sans solution | Redirection vers cfamederic.com si info absente des documents | Petite, Testable, Indépendante |

## Visiteur externe / Candidat

| User Story | Critère d'acceptation | INVEST |
| --- | --- | --- |
| En tant que candidat potentiel, je veux me renseigner sur les formations disponibles depuis le site web à n'importe quelle heure, afin de savoir si l'école correspond à mon projet | Le bot répond sur les formations avec source site web, 24h/24 | Indépendante, Testable, Valeur claire |
| En tant que visiteur externe, je veux obtenir des informations précises et sourcées, afin d'avoir confiance dans les réponses sans devoir les vérifier ailleurs | Chaque réponse inclut (Source :). Aucune réponse sans attribution | Testable, Valeur claire, Indépendante |

## Équipe administrative

| User Story | Critère d'acceptation | INVEST |
| --- | --- | --- |
| En tant que membre de l'équipe administrative, je veux que le chatbot absorbe les questions répétitives, afin de me concentrer sur les demandes à forte valeur ajoutée | Estimation : -70% sollicitations répétitives admin après déploiement | Valeur claire, Mesurable (V1.1) |
| En tant que PM IA, je veux être alerté si l'ingestion hebdomadaire échoue, afin de m'assurer que le chatbot répond toujours sur des données à jour | Alerte Teams reçue si ingestion produit 0 chunks | Petite, Testable, Indépendante |

# 3. Competitor Evidence

| Concurrent | Feature ? | Notes d'implémentation |
| --- | --- | --- |
| Chatbots génériques (ChatGPT public) | Non | Hallucinations fréquentes sur données institutionnelles — inadapté contexte scolaire |
| RAG SaaS (Mendable, Chatbase) | Oui | 200-500€/mois, données hors EU, conformité RGPD non garantie |
| Widgets FAQ statiques | Partiel | Pas de langage naturel, maintenance manuelle lourde, pas de MAJ automatique |
| Notre solution N8N + Supabase | Oui | Hébergement EU, RGPD natif, < 20€/mois, no-code, données propriétaires |

Avantage clé : Les solutions SaaS coûtent 200-500€/mois et hébergent les données hors EU. Notre stack revient à moins de 20€/mois avec hébergement EU garanti et conformité RGPD native.

# 4. Impact sur le Taux de Conversion Candidats

Ajout v1.1 — Cette section quantifie l'impact business sur la conversion des candidats, au-delà du gain de temps administratif.

Hypothèse de départ : Un candidat potentiel qui ne trouve pas d'information immédiate sur les formations abandonne avant de contacter l'école. Le chatbot réduit cette friction à 0.

| KPI conversion | Situation actuelle (estimée) | Cible avec chatbot | Méthode de mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux d'abandon visiteurs site (hors heures bureau) | ~60% des sessions hors horaires sans contact | < 30% (réponse immédiate disponible) | Google Analytics — taux de sortie post-chatbot |
| Délai entre première question et premier contact | 1 à 3 jours (attente réponse humaine) | < 5 minutes (réponse chatbot + formulaire) | Log Airtable V1.1 — timestamps |
| Sollicitations admin répétitives | ~15-20 questions/semaine identiques estimées | -70% (absorbées par le chatbot) | Enquête admin mensuelle |
| Disponibilité information candidats | Heures bureau uniquement (35h/semaine) | 24h/24, 7j/7 (168h/semaine) | Architecture — permanent |
| Qualité information délivrée | Variable selon interlocuteur | 100% sourcée + verbatim exact | Protocole de test §9 |

Note PM : Ces estimations seront affinées avec les données réelles du log Airtable prévu en V1.1. La métrique principale à suivre en priorité est le délai entre première session et premier contact — c'est le signal le plus direct de l'impact sur la conversion.

# 5. WINNING Score : 48/60 → FILE ✅

| Critère | Score | Justification |
| --- | --- | --- |
| Pain Intensity | 9/10 | Douleur quotidienne documentée — questions répétitives, zéro disponibilité hors bureau, friction candidats mesurée |
| Market Timing | 8/10 | RAG accessible sans infra lourde depuis 2024 — fenêtre d'adoption pre-mainstream dans l'enseignement |
| Execution Capability | 8/10 | N8N + Supabase + OpenRouter — stack maîtrisée, zéro dev custom, livré en une session de travail |
| Strategic Fit | 9/10 | Modernisation image école + réduction charge admin + amélioration expérience candidats — core to mission |
| Revenue Potential | 7/10 | Impact indirect — libère du temps équipe, améliore conversion candidats, réduit friction à l'entrée |
| Competitive Moat | 7/10 | Données internes propriétaires (site + règlement intérieur) — impossible à répliquer sans accès |
| TOTAL | 48/60 | → FILE — High conviction |

# 6. Constraints

## Techniques

- Hébergement base vectorielle obligatoirement en région EU — Supabase EU West Ireland retenu

- Aucune donnée personnelle élève dans la base vectorielle

- Rétention logs N8N Cloud limitée à 7 jours maximum

- Dimension embeddings fixée à 1536 — imposée par text-embedding-3-small

- Fonction SQL match_documents nécessite #variable_conflict use_column pour éviter l'ambiguïté colonne/variable

## Business

- Budget infrastructure < 30€/mois — pas de solution SaaS externe

- Maintenable sans développeur — N8N no-code uniquement

- Chaque réponse doit citer sa source — aucune réponse sans attribution

- Le chatbot ne remplace pas les interactions humaines à valeur ajoutée

# 7. Acceptance Criteria

| Critère | Condition de succès | Statut |
| --- | --- | --- |
| Temps de réponse | Le chatbot répond en moins de 5 secondes à toute question concernant l'école | ✅ Validé |
| Citation source | Chaque réponse cite sa source — (Source : site web) ou (Source : règlement intérieur) | ✅ Validé |
| Précision chiffres | Les chiffres sont reproduits mot pour mot — 92% reste 92%, jamais "environ 90%" | ✅ Validé |
| Questions hors-sujet | Toute question hors-sujet déclenche le message de refus sans tenter de répondre | ✅ Validé |
| Info absente | Si l'information est absente des documents, le chatbot redirige vers cfamederic.com | ✅ Validé |
| Ingestion automatique | La base est réingérée automatiquement chaque lundi à 7h sans intervention manuelle | ✅ Validé |
| Alerte ingestion | Une alerte Teams est envoyée si l'ingestion produit 0 chunks | ✅ Validé |
| Données personnelles | Les données personnelles ne sont pas reproduites dans les réponses | ✅ Validé |
| Rétention logs | Les logs d'exécution sont supprimés après 7 jours maximum — RGPD | ✅ Validé |
| Widget embarqué | Le widget est embarqué sur cfamederic.com sans développement front-end additionnel | ✅ Validé |
| Ingestion incrémentale (V1.1) | Seules les pages modifiées depuis la dernière ingestion sont réingérées | À TESTER |

# 8. Out of Scope

| Fonctionnalité | Raison de l'exclusion | Version cible |
| --- | --- | --- |
| Gestion données personnelles élèves (dossiers, notes, absences) | Requiert accès Hyperplanning sécurisé | V1.2 |
| Intégration Hyperplanning temps réel | Bloquée sur réception WSDL + credentials | V1.2 |
| Accès différencié par profil utilisateur | Architecture authentification non disponible | V2 |
| Support multilingue | Réponses en français uniquement pour V1.0 | V1.2 |
| Fine-tuning sur questions fréquentes | Non nécessaire tant que le RAG couvre les cas | V2 |
| Feedback utilisateur dans le widget | Non intégré en V1 | V1.1 |
| Analytics et dashboard de questions | Log Airtable prévu en V1.1 | V1.1 |

# 9. Technical Notes

## Paramètres critiques

| Paramètre | Valeur | Raison |
| --- | --- | --- |
| Température LLM | 0 | Factuel uniquement, zéro créativité |
| Chunk size site web | 500 tokens | Précision sur contenu court et varié |
| Chunk overlap site web | 50 tokens | Évite les coupures d'information |
| Chunk size PDFs | 800 tokens | Articles juridiques denses |
| Chunk overlap PDFs | 100 tokens | Préserve le contexte réglementaire |
| Top-K chunks | 5 | Précision sans noyer le modèle |
| Wait entre requêtes | 5 secondes | Anti rate-limiting site web |

## Points de vigilance identifiés en production

- $input.first() → toujours $input.all() + .map() dans les nœuds Code — erreur qui réduit à 1 item sur 82

- Default Data Loader → branché depuis le connecteur Document* du Vector Store, pas depuis le panneau principal

- Truncate → via HTTP Request RPC Supabase (pas de nœud Execute Query natif dans N8N)

- Rate limiting → Wait 5s + Header User-Agent Mozilla + Never Error activé + Filter status 200

# 10. Protocole de Test Détaillé

Ajout v1.1 — Le 'Protocole P2' et les '15 questions test' mentionnés dans les métriques sont ici formalisés.

## 10.1 — Structure du protocole

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Nombre de questions | 15 questions (5 par profil utilisateur) |
| Profils couverts | Élève (5) / Candidat externe (5) / Admin (5) |
| Fréquence | Avant chaque mise en production d'une nouvelle version |
| Évaluateur | PM (Yanisse) + 1 membre staff pédagogique |
| Outil de suivi | Tableau Google Sheets ou Airtable — 6 colonnes |

## 10.2 — Grille d'évaluation par question

| Colonne | Description | Valeurs possibles |
| --- | --- | --- |
| Question posée | Texte exact de la question testée | Texte libre |
| Réponse produite | Réponse complète du chatbot | Texte libre |
| Source citée | Le chatbot a-t-il cité sa source ? | Oui / Non / Hors périmètre |
| Exactitude | La réponse est-elle factuellement correcte ? | Correcte / Incorrecte / Partielle |
| Verbatim chiffres | Les chiffres sont-ils reproduits exactement ? | OK / KO / Sans objet |
| Verdict global | Résultat de la question | PASS / FAIL |

## 10.3 — 15 questions de référence

| # | Question testée | Profil | Résultat V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quelles formations sont disponibles à l'école Médéric ? | Candidat | PASS |
| 2 | Comment postuler pour entrer à l'école ? | Candidat | PASS |
| 3 | Quel est le taux de réussite aux examens ? | Candidat | PASS |
| 4 | Y a-t-il des logements étudiants disponibles ? | Candidat | PASS |
| 5 | L'école est-elle accessible aux personnes en situation de handicap ? | Candidat | PASS |
| 6 | Quelle est la règle concernant les retards en cours ? | Élève | PASS |
| 7 | Combien d'absences sont tolérées avant sanction ? | Élève | PASS |
| 8 | Peut-on utiliser son téléphone en salle de cours ? | Élève | PASS |
| 9 | Comment fonctionne le système de notation ? | Élève | PASS |
| 10 | Quels sont les horaires de la bibliothèque ? | Élève | PASS |
| 11 | Combien d'alternants sont inscrits cette année ? | Admin | PASS |
| 12 | Quels sont les partenariats entreprises de l'école ? | Admin | PASS |
| 13 | L'école a-t-elle une certification qualité ? | Admin | PASS |
| 14 | Où est située l'école exactement ? | Admin | PASS |
| 15 | Question hors périmètre : Quel est le prix du pain ce matin ? | Tous | PASS — refus correct |

## 10.4 — Seuil de go/no-go

- GO en production : 14/15 questions PASS minimum (93%)

- NO-GO : 2 FAIL ou plus → révision du System Prompt ou du pipeline d'ingestion avant nouveau test

- Cas critique : Tout FAIL sur une question de données personnelles ou de chiffres exacts → blocage immédiat + correction prioritaire

# 11. Métriques de Succès

| KPI | Baseline | V1.0 — Résultat | Cible V1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux réponses correctes | — | 100% / 15 questions | ≥ 95% / volume réel |
| Délai moyen réponse | Minutes à heures | < 3 secondes | < 2 secondes |
| Chunks ingérés | 0 | 603+ | 800+ |
| Hallucinations | — | 0 | 0 |
| Questions hors-sujet bloquées | — | 100% | 100% |
| Disponibilité | Heures bureau | 24h/24 | 24h/24 |
| Délai 1ère question → 1er contact candidat | 1 à 3 jours | < 5 min (cible V1.1) | Mesure Airtable V1.1 |
| Coût infrastructure/mois | 0€ | < 20€ | < 30€ |

# 12. Roadmap

## V1.0 — Production ✅ Avril 2026

- Ingestion site web complet (80+ pages via sitemap XML)

- Ingestion PDFs règlement intérieur (OneDrive SharePoint)

- AI Agent Gemini Flash 2.0 avec garde-fous complets

- Widget embarqué cfamederic.com

- Mise à jour automatique hebdomadaire (lundi 7h)

- Alerte Teams si ingestion échoue

## V1.1 — Q2 2026

- Ingestion incrémentale — réingérer uniquement les pages modifiées

- Log des questions dans Airtable — analytique usage + mesure impact conversion

- Feedback utilisateur intégré en fin de réponse

## V1.2 — Q3 2026

- Intégration Hyperplanning SOAP/XML (bloquée sur réception WSDL)

- Support multilingue — répondre dans la langue de la question

- Dashboard analytique — volume, sujets fréquents, satisfaction

## V2.0 — Q4 2026

- Accès différencié par profil (élève / externe / admin)

- Connexion Airtable LEADS — orientation automatique des candidats

- Fine-tuning sur questions fréquentes de l'école

École Hôtelière Médéric — Yanisse KEMEL, Product Manager IA

Avril 2026 — Version 1.1